Załącznik nr 8 do SWZ

Umowa nr ………..

zawarta w Krakowie w dniu ……………………….. r. pomiędzy:

Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000057996, zwanym dalej “Zamawiającym”, w imieniu którego działa:

…………………………..

a

………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”, w imieniu którego działa:

Niniejsza umowa zawierana jest w ramach trwałości projektu pn. „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego 
w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”

Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr ZP 5/2022) w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane obejmujące remont budynku – należącego do Zamawiającego, Pawilonu nr 4 przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie - w zakresie malowania wnętrz: parter, I piętro i II piętro (Inwestycja).

- Wykonawca wykona Inwestycję zgodnie z:

  - dokumentacją projektową obejmującą: projekt budowlany i projekt wykonawczy, wykonaną przez Karpla Konsulting sp. z o.o. w Krakowie,

  - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

  - obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,

  - zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

  - roboty budowlane prowadzone będą w budynku, w którym przebywać będą pacjenci, co powoduje konieczność zachowania przez Wykonawcę szczególnej staranności przy wykonywaniu zobowiązań określonych w umowie, tak by nie narazić zdrowia lub bezpieczeństwa tych pacjentów,

  - Zamawiający będzie sukcesywnie udostępniał Wykonawcy do realizacji Inwestycji po 2 pomieszczenia (zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy), zaś malowanie korytarza będzie możliwe po wcześniejszym ustaleniu sposobu prowadzenia robót z Zamawiającym.

§ 2

Warunki wykonania Inwestycji

- Zamawiający przekazał Wykonawcy przed zawarciem umowy w wersji elektronicznej (poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego) dokumentację projektową, o której mowa w §1 ust. 2 lit. a.

- Zamawiający zobowiązuje się wydać Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, wersje papierowe dokumentów, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazanymi mu przez Zamawiającego dokumentami, o których mowa w ust. 1 i są one wystarczające do wykonania Inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania Inwestycji i warunkami jej realizacji, oraz że nie wnosi do nich uwag.

- Inwestycja wykonywana będzie z materiałów Wykonawcy. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu Inwestycji materiały muszą spełniać wymóg wprowadzenia do obrotu określony 
w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania Inwestycji: środki, maszyny i urządzenia oraz wykwalifikowany personel, w tym posiadający niezbędne dla realizowanych robót uprawnienia do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnościach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Inwestycji, przez cały okres realizacji Inwestycji.

- Wykonawca zobowiązuje się zorganizować realizację Inwestycji w sposób umożliwiający właściwy nadzór nad robotami osobom uprawnionym, w tym w szczególności do przedstawiania inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy

  - Zamawiający zobowiązuje się do:

- protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy (w zakresie wynikającym 
z harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do umowy) w terminie 3 dni od zawarcia umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- udostępnienia Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb Inwestycji,

- przystąpienia do odbiorów na zasadach określonych w § 5,

- zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7 i § 8.

  - Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- kompleksowego i terminowego wykonania Inwestycji,

- przejęcia terenu budowy,

- zapewnienia sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy w trakcie realizacji Inwestycji, aż do podpisania protokołu odbioru; przed rozpoczęciem Inwestycji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz kopię jego uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa,

- zorganizowania terenu i zaplecza budowy,

- rozpoczęcia wykonywania robót, w terminie do 4 dni od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego,

- utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, bieżącego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych realizacją Inwestycji na terenie obiektu nie objętym aktualnie robotami, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, usuwania awarii związanych z prowadzeniem Inwestycji, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, a po zakończeniu robót doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także dróg dojścia,

- usuwania z terenu budowy i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nie blokowania ciągów komunikacyjnych.

§ 4

Podwykonawcy i pracownicy

- Wykonawca w toku wykonywania umowy może posługiwać się osobami trzecimi, 
z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie tych osób, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.

- Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami robót budowlanych za uprzednią zgodą Zamawiającego, stosownie do art. 6471 k.c.

- Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, które przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz 
z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania robót określonych w umowie 
o podwykonawstwo. Wskazany w projekcie umowy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. Termin zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy całego wynagrodzenia podwykonawcy – z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza zapłatę części lub całego wynagrodzenia także przed tym terminem. Zamawiający nie zaakceptuje umowy 
o podwykonawstwo przewidującej zatrzymanie choćby części wynagrodzenia podwykonawcy dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy (np. tytułem kaucji gwarancyjnej).

- Wykonawca ma obowiązek, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane, przedstawić Zamawiającemu projekt zmian tej umowy wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej proponowanych zmian. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, pisemnych zastrzeżeń dotyczących niespełniania przez projekt umowy lub projekt zmian umowy wymagań określonych w niniejszej umowie, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
z podwykonawcą lub dokonania zmian w umowie, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy lub kopię dokonanej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, pisemnego sprzeciwu dotyczącego niespełnienia przez umowę lub zmianę umowy wymagań określonych w niniejszej umowie, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.

- Zasady określone w ust. 2 - 7 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, przy czym podwykonawca ma obowiązek dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy 
z podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (zatrzymanie części wynagrodzenia dla zabezpieczenia roszczeń Wykonawcy nie jest dopuszczalne) przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuję o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

- Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o terminach 
i okolicznościach dotyczących wszelkich płatności, jakie są lub będą wykonywane na rzecz podwykonawców, a w szczególności o swoim opóźnieniu w zapłacie na rzecz podwykonawców.

- W przypadku otrzymania przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu Wykonawcy 
w zapłacie podwykonawcom, o odmowie zapłaty podwykonawcom oraz zgłoszenia do Zamawiającego roszczeń podwykonawców o zapłatę lub skarg na nieterminowe regulowanie płatności przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcami, domagania się od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień (w szczególności wskazania przyczyny odmowy zapłaty oraz szczegółowego umotywowania, iż Wykonawca nie narusza warunków umowy z podwykonawcami) oraz wglądu w odpowiednią dokumentację 
(w szczególności umowy, protokoły odbioru, faktury, potwierdzenia przelewów).

- W przypadku postępowania sądowego z powództwa podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się postępowania z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Zamawiający bezpośrednio zapłaci wynagrodzenie należne podwykonawcy, niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca na pierwsze żądanie dokona zwrotu Zamawiającemu kwoty wypłaconej podwykonawcy oraz całości kosztów z tym związanych (np. sądowych), za których powstanie odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający. Zamawiający ma także prawo potrącenia swoich wierzytelności wobec Wykonawcy, o których mowa powyżej z każdej wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, a w szczególności z wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia zatrzymanego przez Zamawiającego zgodnie z §8 ust. 3, bez potrzeby uprzedniego wzywania Wykonawcy do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, iż wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary stałą się wymagalna w dniu potrącenia.

- Wykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności będące robotami budowlanymi w ramach Inwestycji.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację zatrudnienia osób, 
o których mowa w ust. 16, w celu potwierdzenia spełniania wymagań tam opisanych. Wykonawca odbiera od zatrudnionych osób, o których mowa w ust. 16, oświadczenie 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji niniejszych zapisów.

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie w trakcie realizacji Inwestycji żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 16, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić te dokumenty Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od wezwania.

- W celu spełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 18, Zamawiający może żądać przedstawienia w szczególności:

      - oświadczenia zatrudnionego pracownika,

      - oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

      - poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

      - innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, obowiązki określone powyżej obciążają także tych podwykonawców i dalszych podwykonawców. Umowy zawierane przez Wykonawcę 
z podwykonawcami oraz tych z dalszymi podwykonawcami, muszą zawierać odpowiednie zapisy w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli podwykonawców w zakresie realizacji powyższych obowiązków oraz przedkładania Zamawiającemu dokumentacji podwykonawców zgodnie z ust. 18.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa 
w preambule, polegał na doświadczeniu innych podmiotów lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia z tych podmiotów, zobowiązany jest do wykonywania zamówienia z udziałem tych podmiotów (osób). Podmiotami (osobami) tymi są:

a) …………………………

n)……………………………

- Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów (osób), o których mowa w ust. 21, pod warunkiem, że udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule), że podmioty (osoby) te posiadają doświadczenie lub kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym mowa w preambule.

§ 5

Odbiór

- Kierownik budowy ma obowiązek zgłaszać Inspektorowi Nadzoru do odbiorów częściowych roboty wykonane w każdym z pomieszczeń.

- Inspektor nadzoru lub wskazana przez niego osoba dokona odbioru częściowego w dniu zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłoszenie nastąpiło w dniu roboczym, do godziny 13.00. W razie braku spełnienia tego warunku, odbiór nastąpi w najbliższym dniu roboczym, do godziny 12.00.

- Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego (w 2 egzemplarzach), który powinien wskazywać m.in. stwierdzone wady robót wraz z terminem ich usunięcia. Protokół odbioru częściowego spisują: kierownik budowy i inspektor nadzoru lub wskazana przez niego osoba.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu zakończenie Inwestycji na piśmie.

- Zamawiający (osoby wskazane przez Zamawiającego do przeprowadzenia odbioru, w tym inspektor nadzoru) dokona odbioru Inwestycji w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia zakończenia Inwestycji.

- Kierownik budowy, równocześnie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia inspektorowi nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót wraz z protokołami badań i sprawdzeń oraz atestami. Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do odbioru w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę kompletu takich dokumentów.

- Z czynności odbioru Inwestycji zostanie sporządzony protokół (w 2 egzemplarzach), który powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie tego odbioru. Protokół odbioru spisują i podpisują kierownik budowy i inspektor nadzoru, a podpisują także osoby wskazane przez Zamawiającego do przeprowadzenia odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru Inwestycji, że roboty budowlane nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad lub braku możliwości korzystanie choćby z części obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru. Po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru w sposób określony w ust. 4, Zamawiający dokona odbioru Inwestycji w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Zamawiający ma prawo podpisać protokół odbioru pomimo stwierdzenia, że roboty nie są gotowe lub istnienia istotnych wad; w takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 9.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru Inwestycji wad, które nie uniemożliwiają użytkowania choćby części obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w protokole odbioru wskazany zostanie termin ich usunięcia przez Wykonawcę. Po usunięciu tych wad zostanie spisany odrębny protokół, do którego stosuje się odpowiednio ust. 4-8.

- Odbiór Inwestycji nie pozbawiają Zamawiającego prawa do domagania się od Wykonawcy usunięcia wad odebranych robót w razie ich późniejszego wykrycia.

§ 6

Terminy

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji w terminie 90/95/100/105 dni od zawarcia umowy. Za dzień zakończenia wykonywania Inwestycji Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru.

  - Inwestycja wykonywana będzie zgodnie ze stanowiącym załącznik nr 2 do umowy harmonogramem, określającym w jakiej kolejności malowane będą poszczególne pomieszczenia w obiekcie. W przypadku konieczności zmiany tego harmonogramu, Strony uzgodnią stosowne zmiany w trybie korespondencji elektronicznej lub ustnie na budowie, co zostanie potwierdzone stosowną notatką. W tym zakresie zmiana umowy nie jest wymagana. Zmiana harmonogramu nie może mieć wpływu na termin wykonania Inwestycji określony w ust. 1.

§ 7

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ……………………. PLN (słownie: …..……………………………………………………………………………….) brutto.

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

- Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8

Płatność, zasady fakturowania

            - Wynagrodzenie za wykonanie Inwestycji zostanie zapłacone z dołu, pod odbiorze Inwestycji, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania protokołu odbioru.

            - Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia podwykonawców 
o otrzymaniu przez nich od Wykonawcy zapłaty całego wynagrodzenia, za wszystkie wykonane przez nich roboty, wskazujące co najmniej: wysokość otrzymanego przez podwykonawców wynagrodzenia, zakres robót i okres ich wykonywania oraz dowody zapłaty takiego wynagrodzenia (potwierdzenia przelewów).

            - W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty części wynagrodzenia Wykonawcy równej wynagrodzeniu należnemu podwykonawcom, z zastrzeżeniem ust. 4.

            - Postanowienia ust. 3 nie stosuje się lub stosuje się jedynie w odniesieniu do części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezbicie (przedstawiając odpowiednią dokumentację), iż w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez podwykonawcę powierzonych mu robót, podwykonawca nie ma do Wykonawcy roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części.

            - Zamawiający niezwłocznie wypłaci Wykonawcy kwotę zatrzymaną na podstawie ust. 3, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru i kopię potwierdzenia dokonania przelewu tego wynagrodzenia, lub prawomocne orzeczenie sądowe, z którego wynikać będzie, że wynagrodzenie podwykonawcy z tego tytułu jest nienależne lub, gdy roszczenie podwykonawcy o zapłatę tego wynagrodzenia ulegnie przedawnieniu.

            - Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 2.

            - Wynagrodzenie zapłacone zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

            - Jako dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

Rękojmia za wady

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, a także ich wykonanie zgodnie z niniejszą umową, w tym za roboty wykonane przez podwykonawców.

      - Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem cywilnym, wygasa po upływie 36/48/60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

      - W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o ujawnionych wadach (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną - wg wyboru Zamawiającego) zakwestionuje istnienie wady, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin miejsca ujawnienia się wad. Brak zakwestionowania wad w ww. terminie lub niestawiennictwo Wykonawcy na miejscu oględzin we wskazanym przez Zamawiającego terminie będą równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę zasadności zgłoszonych wad.

      - Każdorazowo z czynności oględzin zgłoszonych wad oraz po dokonaniu usunięcia wad zostanie sporządzony protokół.

      - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady zgłoszonej w okresie rękojmi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia albo od dnia oględzin, o których mowa w ust. 3. 
W uzasadnionym przypadku, Strony mogą uzgodnić (na piśmie pod rygorem nieważności) dłuższy termin usunięcia wady.

      - W przypadku konieczności usunięcia wady przez Zamawiającego, oprócz uprawnień określonych w przepisach przysługuje mu również odszkodowanie za wszelkie szkody związane z wystąpieniem wady i koniecznością jej usunięcia, w tym obejmujące koszty sporządzenia ekspertyz technicznych mających na celu ustalenie istnienia i przyczyn wystąpienia wady.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w następujących przypadkach i wysokości:

  - za zwłokę w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 6 lub § 6 ust. 1 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w stosunku do terminu określonego w §9 ust 5 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty; za brak zapłaty strony uznają również nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów zapłaty na rzecz podwykonawców,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy ujawniony przypadek,

  - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy ujawniony przypadek,

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy taki przypadek,

  - za niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogów określonych w §4 ust. 16 lub gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie dokumentów, o których mowa w §4 ust. 18 - w wysokości 200,00 PLN za każdy taki przypadek,

  - za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1.

- Kary określone w ust. 1 lit. c-g mogą być przez Zamawiającego ponawiane co miesiąc, do czasu spełnienia przez Wykonawcę warunków nimi sankcjonowanych.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10 % całości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w tym z tytułu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego wzywania do zapłaty. W takim przypadku przyjmuje się, iż wierzytelność Zamawiającego 
o zapłatę kary stałą się wymagalna w dniu potrącenia.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 7 dni z rozpoczęciem wykonywania robót, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 3 – dniowego terminu na rozpoczęcie wykonywania robót,

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy - wedle swego wyboru od całości lub 
w niezrealizowanej części:

  - jeżeli Wykonawca bez obiektywnego uzasadnienia przerwał wykonywanie robót, a okres przerwy przekracza łącznie 7 dni, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 3 - dniowego terminu na podjęcie wykonywania robót,

  - w razie nienależytego wykonywania umowy, o ile Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do prawidłowego wykonywania umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, jednak nie krótszy niż 7 dni,

  - w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawcy, zmiany umowy 
z podwykonawcą lub zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy - bez uzyskania zgody Zamawiającego, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego,

  - w przypadku uporczywego niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w § 4, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego,

  - w przypadku, gdy Zamawiający będzie zmuszony do co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę większą niż 5% całości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- Uprawnienie do odstąpienia od umowy, przewidziane powyżej może być wykonywane przez Stronę w terminie do 30 dni od powzięcia przez nią wiedzy o zaistnieniu podstawy do odstąpienia albo od upływu terminu wyznaczonego w związku z zaistnieniem podstawy do odstąpienia.

- Niezależnie od przypadków określonych w umowie Strony mają prawo odstąpić od umowy 
w przypadkach przewidzianych ustawowo.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi wskazywać przyczynę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy będzie miało skutek ex nunc.

- W przypadku wygaśnięcia umowy przed jej całkowitym wykonaniem, Strony obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, pod nadzorem inspektora nadzoru, na koszt Strony odpowiedzialnej za wygaśnięcie umowy; jeżeli wygaśnięcie umowy nastąpiło z przyczyn, za których wystąpienie nie jest odpowiedzialna żadna ze Stron, koszty zabezpieczenia prac i robót Strony poniosą po połowie;

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające; wynikiem odbioru tych prac i robót będzie protokół inwentaryzacji robót, który będzie wskazywał osobno prace i roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające;

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowaną część Inwestycji, 
w wysokości odpowiadającej procentowi w jakim wykonana została Inwestycja;

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy, usunie z terenu budowy materiały, sprzęt i urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone, a także przekaże protokolarnie Zamawiającemu teren budowy.

§ 12

Zmiany treści umowy

- Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:

- wysokości wynagrodzenia w przypadku:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

  - zmiany stawki podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto wynagrodzenia, zaś kwota brutto pozostanie bez zmian,

  - zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania Inwestycji,

  - zmiany terminu wykonania umowy,

  - konieczności wykonania robót dodatkowych,

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odpowiednich przepisów, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

  - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- terminów wykonania umowy w przypadku:

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

  - zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania Inwestycji,

  - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu, będą następstwem innych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu,

  - wystąpienia siły wyższej, przez co należy rozumieć wydarzenie nieprzewidywalne, 
o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, pozostające poza racjonalną kontrolą Stron, następstwom którego Strony nie mogły zapobiec, uniemożliwiające którejkolwiek ze Stron realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy; strajk nie będzie uznawany za siłę wyższą,

  - trudności w nabyciu materiałów lub urządzeń, wynikających z długotrwałego spadku podaży lub innych przyczyn niezależnych od Stron,

  - konieczności wykonania robót dodatkowych,

  - wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 lit. a, zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zmiany ilości robót budowlanych.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 lit. b,  termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§ 13

Osoby upoważnione, doręczanie korespondencji

- Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w zakresie realizacji umowy są:

  - ………………, tel. ……………. e-mail …………………. – inspektor nadzoru,

  - …………………………………….

- Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy oraz do podpisywania protokołów odbioru w imieniu Wykonawcy są:

- ………………, tel. ……………. e-mail …………………. - kierownik budowy,

- ………………………………………………..,

- Wszelkie informacje, polecenia, potwierdzenia w sprawach dotyczących bieżącej realizacji umowy przekazywane będą na piśmie - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione wskazane 
w ust. 1 i 2 oraz przekazywane wyłącznie tym osobom. Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

- Pisma przekazane osobiście uważa się za doręczone z chwilą ich wręczenia osobie upoważnionej wskazanej w ust. 1 lub 2. Pisma przekazane za pośrednictwem operatora pocztowego uważa się doręczone z chwilą odbioru pod adresem wskazanym w głowie umowy lub z chwilą pierwszego awizowania, w zależności co nastąpi wcześniej.

- Pisma przekazane pocztą elektroniczną uważa się za doręczone z datą ich przekazania, jeżeli treść dotarła do adresata i o ile przekazanie ich nastąpiło w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30, w dzień roboczy. W innym przypadku uważa się, iż doręczenie nastąpiło o godzinie 7.30 
w najbliższym dniu roboczym.

- Do podpisywania aneksów do umowy oraz składania innych oświadczeń woli upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji strony lub właściwie umocowany pełnomocnik.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Na gruncie umowy przez „dzień roboczy” należy rozumieć wszystkie dni z wyłączeniem sobót 
i dni wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

- Wykonawca nie będzie umieszczał na terenie budowy żadnych reklam bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, jak również nie będzie wykorzystywał terenu budowy do innych, niż określone w umowie celów.

- Wykonawca nie będzie przekazywał żadnych informacji do mediów (np. prasa, radio, telewizja, media elektroniczne) dotyczących realizacji umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji treści informacji przez Zamawiającego.

- Spory mogące wyniknąć w związku z umową, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu umowy

Załącznik nr 2 – harmonogram.

ZAMAWIAJĄCY  				                      WYKONAWCA

# Footnotes

Stosowanie do oferty

Stosowanie do oferty